CMS 异常预警系统

建设方案 v1.0（技术团队讨论稿）

目标：把「客服盯数据」从人肉翻后台，变成系统自动算异常、自动推给人

广州圆爱康生物科技有限公司 ｜ 2026-09

一、要解决的问题

现状：人工客服是被动的。医院说什么、要改什么，客服帮着做完。

做不了主动预警，原因有三：

· 一人管 N 家医院，要一家一家登后台翻统计页 —— 体力活，人干不了；

· 看到数字也不知道什么算「异常」—— 退费率 3% 是高是低？没标准就判断不了；

· 没人告诉他今天该看哪家 —— N 家医院，系统不叫，只能瞎转。

结论：这不是「客服不努力」的问题，是「系统没给客服创造能盯数据的机会」。解法不是加到培训里，是在系统里把异常算出来、推到人面前。

二、整体思路：把「人找问题」变成「问题找人」

【现状】客服 → 主动登后台 → 一家家翻 → 自己判断 → 可能漏、可能慢

↓

【目标】系统定时算 → 异常清单自动生成 → 按优先级排序 → 推到客服工作台 → 客服处理+留痕

一句话：客服不该去后台翻数据，系统应该主动把「哪里出问题了」推到他面前。

数据流（技术视角）

| 环节 | 做什么 | 技术要点 |
| --- | --- | --- |
| ① 数据源 | CMS 各医院的业务数据（预约、服务、退费、设备、量表、患者） | 复用 CMS 现有数据库，不新建数据源；需明确各表字段与更新频率 |
| ② 规则引擎 | 每天定时跑一次，按预设规则算出异常 | 建议：定时任务（凌晨低峰）+ 规则配置化（规则不入代码，入配置表，可增删改） |
| ③ 异常池 | 把算出的异常存成「异常记录」，带医院/类型/数值/严重度/状态 | 建议建一张 alert 表，字段见第四节；同一条异常不重复生成（去重/去抖） |
| ④ 分发 | 按优先级推给对应客服（谁管哪家医院，就推给谁） | 需要「客服-医院」归属关系表；客服管多院，需支持多对多 |
| ⑤ 工作台 | 客服看到异常清单，逐条处理 | 建议做进客服 App（移动端优先），也保留 PC 端 |
| ⑥ 动作留痕 | 客服点「已提醒/已上报/已解决」，记录动作与时间 | 必须留痕，形成可追溯记录（见第六节·风控） |
| ⑦ 统计回流 | 统计每条规则的真实命中率，淘汰无效规则 | 按周/月出报表，供持续调优规则与阈值 |

三、分期实施建议（关键：不要一上来就做大）

强烈建议分两期，第一期的产出是第二期的输入。

第一期：先行验证（不开发系统，2 周 ~ 1 个月）

· 做法：客服用手工登记表（见配套《CMS异常预警规则表 v1.0》），每天手工核查各院，登记异常。

· 目的：摸清哪些规则真正「有货」——天天出现的是真需求，从来不动的先不要。

· 产出：一份真实的规则命中清单 + 各阈值的真实水位（比如退费率到底多少算高）。

· 为什么必须做：现在还不知道哪些规则有用。直接开发，很可能做出一堆没人看的预警，白花钱。

第二期：系统落地（开发）

· 输入：第一期验证过的规则清单 + 真实阈值。

· 做三件事：① 规则引擎（定时跑）② 异常池（存+去重）③ 客服工作台（看+处理+留痕）。

· 原则：只做验证过有货的规则，不做「看起来很全」的规则大全。

第三期（可选）：智能化

· 规则跑顺之后，可考虑：异常与处理结果的关联分析、按医院画像自动调阈值、预测性预警。

· 注意：这一期不是现在的事，先把第一、二期做实。

四、核心数据结构建议（给技术团队）

1. 规则配置表（alert_rule）——规则不入代码

| 字段 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| rule_id | 规则编号 | A1 |
| rule_name | 规则名称 | 患者掉队（超期未治疗） |
| data_source | 取数位置 | 患者服务记录表 / 统计视图 |
| condition | 判定条件（可配置） | 未治疗天数 > 40 AND 剩余次数 >= 3 |
| threshold | 阈值 | 40（天） |
| severity | 严重度 | high / mid / low |
| enabled | 是否启用 | true / false |
| action_hint | 建议动作提示 | 提醒医院对接人；人数多时上报主管 |

2. 异常记录表（alert_record）——每条异常一条记录

| 字段 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| alert_id | 异常记录 ID | 20260928-A1-0007 |
| rule_id | 来自哪条规则 | A1 |
| hospital_id | 哪家医院 | H003 |
| detected_at | 系统发现时间 | 2026-09-28 03:00 |
| detail | 异常详情（具体数字、涉及患者） | 41 人超 40 天未治疗，其中 12 人剩余≥5次 |
| severity | 严重度 | high |
| assignee | 指派给哪个客服 | 客服A |
| status | 处理状态 | 待处理 / 已提醒医院 / 已上报 / 已解决 / 已忽略 |
| handled_at | 处理时间 | 2026-09-28 15:20 |
| handle_note | 处理说明（留痕） | 已在群里提醒张老师，对方回复明天跟进 |

3. 客服-医院归属表（agent_hospital）

· 一人管多院，需支持多对多：客服A → 医院1、医院2、医院5；医院1 → 客服A（主）、客服B（备）。

· 有「主/备」概念，主负责人休假时备用接手，避免断档。

五、客服侧怎么用：一条异常的完整生命周期

| 步骤 | 客服看到什么 | 客服做什么 | 系统记什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 收到 | 工作台弹出：🔴 高优先级 3 条、🟡 中 5 条 | 先处理 🔴，再处理 🟡 | 异常已生成、已推送 |
| ② 判断 | 点开看详情：哪家医院、什么异常、具体数字 | 判断是否属实、是否要马上联系 | — |
| ③ 动作 | 界面上有动作按钮 | 点「提醒医院」/「上报主管」/「电话督促患者」 | 动作类型 + 时间 |
| ④ 留痕 | 要求填写处理说明 | 写一句：已联系谁、对方怎么答复 | handle_note |
| ⑤ 跟踪 | 已提醒但没解决的，进「待跟进」列表 | 隔天再看，直到解决或关闭 | 状态变更历史 |
| ⑥ 关闭 | 异常解决，点「已解决」 | 填写结果 | 关闭时间 + 结果 |

设计要点：把「客服做了什么」变成系统里的状态流转。没点按钮 = 没做，这样客服的活儿看得见、管得住。

六、必须注意的风控与合规（这节很重要）

1. 预警必须留痕，否则会变成「甩锅」

系统算出异常推给客服，若客服没管、或管了没记录，将来医院说「你们怎么没提醒我们」，公司没有证据。所以「留痕」不是可选项，是必选项。

· 每条异常必须有处理状态，不允许长期停留在「待处理」；

· 超时未处理自动升级（如：🔴 超过 24 小时未处理 → 自动提醒主管）；

· 所有动作与说明可导出，作为服务履约的证据。

2. 数据归属：医疗数据归医院

· 异常记录涉及患者信息，属医疗数据范畴，归属医院；

· 圆爱康作为服务方，按权限分级访问，不得导出患者敏感信息；

· 异常看板对医院的展示，须在合作协议中约定范围。

3. 客服不做医疗判断

· 预警只提示「数据异常」，不提示「患者病情异常」；

· 涉及患者身体状况的异常，一律转医院/医护判断，客服只做提醒与记录。

4. 对外口径

· 提醒医院时，用「发现一个情况跟您同步」的口吻，不用「你们又出问题了」；

· 预警功能是给内部客服用的抓手，对医院的呈现要节制，避免让医院觉得被监控。

七、如果要先做最小可用版（MVP），建议做这几条

从《CMS异常预警规则表》的 15 条里，建议第一期系统先做这 6 条——理由：数据现成、判断简单、价值最高。

| 优先级 | 规则 | 为什么先做 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A1 患者掉队（超期未治疗） | CMS 已有「40天未治疗」统计，数据现成；直接关系患者留存与收入 |
| 2 | A3 系统未使用（医院掉线） | 判定极简单（连续N天无记录）；能最早发现问题医院 |
| 3 | A2 退费异常 | CMS 已有退费统计；退费是收入与口碑的双预警 |
| 4 | A4 居家依从性异常 | 居家项目的核心指标；直接决定项目成败 |
| 5 | A5 设备闲置 | CMS 已有设备使用率；闲置=资产浪费，医院也关心 |
| 6 | A14 患者投诉/情绪 | 价值最高但依赖人工录入，可先做「手工登记+工作台记录」 |

不建议第一期做的：A10 单病种结构、A11 患者来源、A13 量表回收 —— 这几条波动大、价值间接，容易产生噪音，等规则跑顺后再说。

八、需要技术团队回答的问题

① CMS 现有数据库的表结构（患者、预约、服务、退费、设备）能否直接支撑上述规则取数？需要哪些视图？

② 数据更新频率如何？是否有实时接口，还是只能每日跑批？

③ 客服 App 是否已有「消息/待办」模块？异常清单是挂进去，还是要新建页面？

④ 「客服-医院」多对多归属关系，现在系统里有没有维护？若没有，谁来维护、在哪维护？

⑤ 多医院的 SaaS 架构下，跨医院汇总数据是否有权限或性能限制？

⑥ 预计第一期验证 + 第二期开发的排期与人力，能否给出评估？

九、落地检查清单（每次例会过一遍）

| 阶段 | 检查项 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 第一期 | 手工登记表已发到客服手上 | ☐ |
| 第一期 | 客服已培训「怎么登记、登记什么」 | ☐ |
| 第一期 | 跑满 2 周，周汇总表已回收 | ☐ |
| 第一期 | 统计出「有货/没货」规则清单 | ☐ |
| 第一期 | 根据真实数据定死各项阈值 | ☐ |
| 第二期 | 规则配置表设计完成、规则入库 | ☐ |
| 第二期 | 定时任务跑通，异常池能出数据 | ☐ |
| 第二期 | 客服工作台可用（看+处理+留痕） | ☐ |
| 第二期 | 留痕可导出、超时能升级 | ☐ |
| 第二期 | 对医院的口径与协议条款已确认 | ☐ |
| 上线后 | 每周出规则命中率报表，持续调优 | ☐ |

修订记录：v1.0（2026-09-28）· 小龙虾（本地 Hermes Agent）：依据圆爱康 CMS 系统功能介绍资料（管理功能 / 统计功能 / 运营功能）实地梳理可监测数据维度，提出「异常自动计算—分级推送—客服处理—留痕闭环」的建设路线，含分期实施、数据结构、MVP 范围与风控要求。本方案为技术团队讨论稿，供与研发侧对齐后确定排期。签发：sandy。