# 📋 Echoes · 往事可追忆 — 功能需求表（首版 V6 内测范围）

制度依据：sandy 定的"功能需求表强制"铁律（2026-09-03）。无表不算开工；本表兼【开发依据】【测试依据】【活联动图】【测试分工单】四用。

填表人：小鲸鱼（云端）｜日期：2026-09-03｜范围：**V6 微信小程序内测版**

⚠️ 本表只覆盖【老人回忆录工具】核心场景(A直达的家场景)。居家康复数据融合(PRD Layer2)、硬件(按钮/AI眼镜)、成人回忆、数据售卖等**未来层**暂不列入首版，避免范围膨胀。

前端页面现状(6个真页面)：index首页录音 / interview AI采访 / timeline时间轴 / story故事详情 / mine个人中心 / album回忆画册；learn/ 为误混入的儿童模块【死代码待清】。

后端现状：TTS=edge-tts通✅；AI采访=无key走mock❌真功能未通；ASR=百度+whisper(百度key大概率失效，讯飞未迁)❌。

────────────────────────────────────────────────────────────

## 一、术语(读者=任何能拿到本表的技术人员/团队，先看懂再测)

老人：用 Echoes 的口述者（最终用户，通常 60-80 岁会用微信）。

子女：帮老人安装/录入/下单的连接人（常是实际下单人）。

云端自测：小鲸鱼在腾讯云服务器上用 curl/脚本直接打接口验（不需要手机）。

真机回归：小龙虾在本地 Mac 用「微信开发者工具+真机」跑一遍交互（接口要在 server 指向云上真库或测试库）。

真人实测：sandy 或真实老人，在真机上从头走一遍「能不能顺利用起来」——只在前三级验完后才做。

验收标准里的动作：都写成"点X→输Y→应看到Z"型，可直接照做。

## 二、表结构说明

列：| 场景 | 功能ID | 功能点 | 验收标准(怎么做/应看到什么，技术团队可照做) | 由谁测/哪层测 | 状态 | 依赖/联动(改它牵动谁) |

「由谁测」五种落地：①云端我·curl/脚本 ②云端我·页面逻辑 ③小龙虾·真机回归 ④真机返回数据我再验 ⑤真人(sandy/老人)。能底层绝不上真机，能真机绝不麻烦sandy。

────────────────────────────────────────────────────────────

## 场景A — 老人首页按着说话(核心口述入口)

| 场景 | 功能ID | 功能点 | 验收标准(步骤化、可直接照做) | 由谁测/哪层测 | 状态 | 依赖/联动(改它牵动谁) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 首页 | A1 | 大按钮"按住说话"录音 | 打开首页→看到"按住说话"大按钮→按住说一句(如"我小时候门口有棵槐花树")→松开→提示处理中→弹编辑框出现文字 | ②③⑤ | 🟡录音代码通，待接真ASR | 改动A1录音逻辑→A4编辑、场景B(interview录音入口)都要回归 |
| 首页 | A2 | 60秒录音提示/截断 | 说满1分钟→自动断并提示"已录满1分钟，可继续说下一段"(微信小程序单段60s限制) | ③ | 🟢已实现 | 依赖A1录音组件 |
| 首页 | A3 | 系统把语音转成文字(ASR) | 说普通话某句→后端返回同义中文文字→非"未能识别"错误 | ①③ | ❌未通：百度key失效、讯飞未迁移 | 依赖backend/asr.py+讯飞key；改了影响A1全链路+场景B |
| 首页 | A4 | 文字可编辑后保存 | 编辑框里可选错字修改→点"保存"→提示成功 | ③⑤ | 🟢已实现 | 依赖A3出字；联动mine/story(数据入timeLine) |
| 首页 | A5 | 保存后自动出现在时间轴 | 保存成功→跳转/切到时间轴能看到刚那条(带日期) | ③ | 🟢已实现 | 联动A4、G1(生成画册取数源) |

## 场景B — AI智能采访(卖点核心，一问一答引导回忆)

| 场景 | 功能ID | 功能点 | 验收标准(步骤化) | 由谁测/哪层测 | 状态 | 依赖/联动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采访 | B1 | 打开AI采访页，AI出开场白 | 进AI采访→AI语音+文字说"您好，我是您的回忆小助手…" | ①③⑤ | 🟡TTS通，文案待真人听感 | 依赖TTS(F9返回mp3)；真机还要验播报 |
| 采访 | B2 | 老人语音回答→转文字 | 对着说"我小时候在乡下"→成字 | ①③ | ❌未通：依赖A3的ASR真通 | 改动=改A3可连带B2(共用后端ASR) |
| 采访 | B3 | AI理解上文做真回应(非模板) | 说"我老伴走了三年了"→AI回应"三年了，您一定很想她吧…"(有情绪有追问,不是固定模板/spam) | ①④⑤ | ❌未通：无DeepSeek key→走mock死模板 | 核心连通点：依赖backend/server.js注入DEEPSEEK_API_KEY；连通用例(INTERVIEW_SYSTEM_PROMPT已在代码里) |
| 采访 | B4 | 多轮对话记忆上下文 | 前面提过"大槐树"，后面AI能呼应("您说家门口那棵大槐树…") | ④⑤ | ❌未通：同B3 | 依赖B3对话会话状态 |
| 采访 | B5 | 采访结束自动存档成时间轴一条 | 点击结束→生成一条含对话摘要的回忆→出现在时间轴 | ③ | 🟡框架有 | 联动A4存档/A5时间轴 |

## 场景C — 时间轴翻看人生

| 场景 | 功能ID | 功能点 | 验收标准 | 由谁测/哪层测 | 状态 | 依赖/联动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间轴 | C1 | 所有回忆按时间倒序成轴 | 有多条不同日期记录→时间轴从新到旧排→每条显示日期+文字 | ③ | 🟢已实现 | 联动A5/B5(数据来源)；联动C3删除 |
| 时间轴 | C2 | 点开一条看详情 | 点时间轴某条→进详情页→能看到全文+播放语音按钮 | ③ | 🟢已实现 | 依赖story页；联动播放(F8) |
| 时间轴 | C3 | 可删除误录的一条 | 详情里点删除→确认→该条消失 | ③⑤ | 🟢已实现 | 联动C1列表刷新、G1画册取数 |

## 场景D — 回忆画册(翻页看)

| 场景 | 功能ID | 功能点 | 验收标准 | 由谁测/哪层测 | 状态 | 依赖/联动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 画册 | D1 | 把记忆排版成翻页画册 | 进画册页→记忆按时间翻页展示(左右翻)→有配图位 | ③ | 🟢已实现(动画) | 依赖全部story数据(A/B) |
| 画册 | D2 | (未来v7)打印下单 | PRD场景C；本版不测，标记未来 | — | ⏸未来版 | 依赖支付接入，避免本次膨胀 |

## 场景E — 个人/子女中心(mine)

| 场景 | 功能ID | 功能点 | 验收标准 | 由谁测/哪层测 | 状态 | 依赖/联动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 我的 | E1 | 微信登录/匿名档案 | 进"我的"→能登录或用访客身份→数据不丢 | ③ | 🟡UI有后端待完善 | 联动全站数据归属(多用户隔离) |
| 我的 | E2 | 统计概览 | 显示共录了多少条/时长 | ③ | 🟢已实现 | 依赖A/B数据计数 |

## 场景F — 家庭旧识老人体验关键点(老人能上手才算过)

| 场景 | 功能ID | 功能点 | 验收标准 | 由谁测/哪层测 | 状态 | 依赖/联动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 老人可用 | F1 | 全程可不用打字(只按敢说) | 呼入自述+AI采访全部只需说话+点大按钮，无强迫打字门槛 | ⑤ | 🔵待真人验 | 依赖A/B全链金；若老人不会放手→回改A1手型交互 |
| 老人可用 | F2 | 字体大、按钮大、无过多步骤 | 首页最多2个大动作即达(录音/采访)，文案口语化 | ⑤ | 🔵待真人验 | 联动首页设计 |

## 功能打包(横向跨场景的底层能力)

| 场景 | 功能ID | 功能点 | 验收标准 | 由谁测/哪层测 | 状态 | 依赖/联动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 底层 | F7/TTS | AI回应+文字转语音播报 text→mp3 | POST /api/ai/tts{text}→返回可播放mp3 | ①①curl已pass | 🟢edge-tts通 | 依赖B1播报；服务器要装有edge-tts |
| 底层 | F8/播放 | 时间轴/详情里点播放能出声 | 点播放图标→听到录音 | ③ | 🟢 | 依赖对应音频文件存在→联动A录音存盘、B结束归档 |
| 底层 | F6/登录 | 数据存云端多设备不丢 | 同一微信在不同手机登录→记录在 | ③ | 🟡后端待完善 | 联动E1多用户 |

## ⚠️ 全链路健康诊断结论(首版最重要缺口=两张表上的❌)

❌ 真 ASR(讯飞迁移)：老人说话→字，是自述+采访共用咽喉，不通则"语音记录"整条是模拟的。sandy已给讯飞三件套(APPID/APIKey/APISecret)但代码没落地、key没验证。

❌ 真 AI 采访(DeepSeek key)：不进真key，老人听到的一直是死模板，卖点核心是假的。

⚠️ 微信开发者工具登录 code10：卡在本地小龙虾/Mac端，不解除出不了V6真机码(纯账号问题非代码)。

🗑️ learn/ 死代码：儿童模块混入，app.json未注册无入口，应清理防误伤。

→ 修复优先级：先通 ASR(讯飞)+DeepSeek key(B3链路)，再做全链路curl真测，再交小龙虾真机回归，最后才给sandy/真实老人真人验。

## 待sandy确认的决策

[ ] 认可本表范围(只做V6老人回忆场景，Layer2/成人/硬件剥离)。

[ ] 讯飞 key 是否已在这台服务器后端可用；若需我验证请配合我给一次验证授权/确认(见上1)。

[ ] DeepSeek key 我可否写入 backend/.env 打通真采访(见上2)。

[ ] V6 是否就按上表逐条测、逐条标✅/❌推进，不做额外功能加塞。